**Opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest **Remont cząstkowy nawierzchni dróg powiatowych emulsją i grysami przy użyciu remontera typu „Patcher”** na terenie gmin Elbląg, Milejewo, Godkowo, Młynary, Pasłęk i Rychliki, powiatu elbląskiego, administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku.

Zakres prac obejmuje remont cząstkowy (naprawę bieżąca) spękań, ubytków i wyboi grysami i emulsją przy użyciu remontera pod ciśnieniem, który będzie wykonywany etapami w miarę potrzeb lub interwencyjnie w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa ruchu na drodze w czasie 24 godzin od wydanego przez Zamawiającego polecenia. Remont dotyczy istniejących nawierzchni bitumicznych zamiejskich dróg powiatowych na terenie Powiatu Elbląskiego, administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku,

**Sposób wykonywania remontu określają Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB).**

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych wykonywany będzie się według kolejności na poniżej podanych drogach powiatowych Powiatu Elbląskiego:

- gmina Markusy: 1103N na odc. Powodowo – Stare Dolno,

- gmina Rychliki: 1119N na odc. Marwica – Stankowo,

- gmina Rychliki: 1187N Rychliki – Rejsyty – gr. woj.,

- gminy Pasłęk i Godkowo: 1175N na odc. Surowe – Grądki – Grużajny,

- gmina Młynary: 1158N na odc. Młynarska Wola – Słobity,

- gmina Młynary: 1144N na odc. Zastawno – Kwietnik,

- gmina Godkowo: 1183N Godkowo – Skowrony – Klekotki,

- gmina Elbląg: 1143N Weklice – Bogaczewo,

- gminy Elbląg i Milejewo: 1140N na odc. Komorowo Żuł. – Przezmark – Sierpin – Wilkowo,

- gmina Elbląg: na odc. 1137N Nowina – Przezmark,

Łączne wynagrodzenie za wykonanie całego zamówienia nie przekroczy kwoty 250.000,00zł brutto.

Rzeczywiste wynagrodzenie Wykonawcy za zrealizowanie przedmiotu umowy ustalone zostanie na podstawie obmiaru powykonawczego robót, zaakceptowanego przez Zamawiającego oraz ceny jednostkowej określonej w ofercie Wykonawcy:

Cena jednostkowa 1 tony mieszanki emulsyjno-grysowej wbudowanej podczas remontu cząstkowego.

Termin realizacji zamówienia – **do 05.06.2019r.** lub do wyczerpania przewidywanego zakresu finansowego zamówienia, w zależności od tego, który z warunków zostanie spełniony jako pierwszy.