****

**PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG**

1. Projekt pn. „Remont ul. Szafirowej w Gronowie Górnym”

Szacunkowa całkowita wartość zadania: 3 802 080,00zł

Dofinansowanie: 1 901 040,00zł

Środki własne Beneficjenta: 1 901 040,00zł; w tym: planowany udział Powiatu Elbląskiego 601 040,00zł; planowany udział Gminy Elbląg 1 300 000,00zł

Okres realizacji: 2023-2024 rok

Krótki opis zadania: W ramach remontu wykonane zostanie:

- odcinkowo wzmocnienie krawędzi jezdni poprzez wykonanie w-wy podbudowy z mieszanki kruszywa związanego hydraulicznie cementem 5MPa gr. 30cm oraz warstwy podbudowy z kruszywa niezwiązanego C90/3 frakcji 0/31,5 gr. 20cm;

- wyrównanie lokalnych nierówności z AC16W;

- wykonanie w-wy ścieralnej z SMA JENA 16 gr. min. 5cm średnio 7cm;

- wyregulowana i zabezpieczona krawędź jezdni poprzez montaż krawężników betonowych i oporników betonowych;

- odtworzone zostaną nawierzchnie istniejących zjazdów, zatok autobusowych i parkingu z kostki bet.;

- wykonany zostanie remont istniejących chodników z płytek;

- wykonany zostanie remont istniejących przepustów pod drogą z zastosowaniem rur HDPE;

- remont elementów wpustów ulicznych i krawężnikowych wraz ze studzienkami odwadniającymi;

- wykonany zostanie remont ścieku przykrawężnikowego poprawiającego odprowadzenie wód opadowych z jezdni;

- wykonane zostaną pobocza z kruszywa kamiennego łamanego stabilizowanego mechanicznie C90/3 frakcji 0/31,5 gr. 16cm;

- wykonane zostanie oznakowanie pionowe oraz poziome grubowarstwowe chemoutwardzalne;

- wymianie ulegną barierki chroniące ruch pieszych wzdłuż rowów i skarp wysokich;

- wykonane zostaną zabiegi pielęgnacyjne drzew w postaci podcinki gałęzi wrastających w skrajnię drogi oraz karczowanie krzewów porastających pobocza drogi;

- wykonane zostanie humusowanie i obsianie trawą terenów zielonych.