**Wzór umowy**

**Umowa nr …/2017**

zawarta w dniu ...........2017 r. pomiędzy:

**Powiatem Elbląskim**

**Ul. Saperów 14A, 82-300 Elbląg,**

**NIP: 578-30-55-579**

**- Zarządem Dróg Powiatowych w Elblągu z/s w Pasłęku**

**ul. Dworcowa 6, 14-400 Pasłęk,** reprezentowanym przez działającego z upoważnienia Zarządu Powiatu w Elblągu:

1. P. **Ryszard Zając** - Dyrektor

przy kontrasygnacie P. **Haliny Andrusewicz** - Główna Księgowa,

działającej z upoważnienia Skarbnika Powiatu w Elblągu, zwanym dalej „Zamawiającym”

a …………………………………………………..

NIP: ……………………. Regon: ……………………………… reprezentowanym przez: ……………………………………………………… zwanym dalej Wykonawcą

na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w zapytaniu cenowym o wartości poniżej 30 000 euro (art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp Dz. U. z 2015 poz. 2164 ze zm. ) zawarto umowę następującej treści:

§ 1

1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować na rzecz Zamawiającego roboty budowlane polegające na: **Remoncie chodnika drogi powiatowej nr 2176N ulicy Limanowskiego w Pasłęku** zgodnie z formularzem oferty, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy. Oferta Wykonawcy została wybrana przez Zamawiającego jako najkorzystniejsza w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej kwoty 30.000 euro w trybie zapytania cenowego, oznaczenie sprawy **ZDP.DM.252.9.2017.SP**

Szczegółowy zakres robót zadania określa uproszczona dokumentacja, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiar robót (formularz cenowy opracowany przez zamawiającego) będące załącznikami do niniejszego umowy.

1. Wykonawca potwierdza, iż przed podpisaniem niniejszej umowy zapoznał się z zakresem robót w terenie, a także poznał istniejący stan faktyczny.
2. Przedmiot umowy o którym mowa **w ust. 1**, obejmuje wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U z 2016 r. poz. 290).

§ 2

1. Rozpoczęcie robót określonych w **§ 1 ust. 1**, nastąpi w terminie 5 dni roboczych od dnia przekazania placu budowy.
2. Zakończenie robót nastąpi do dnia **31 lipca 2017 r.**
3. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu określonego w **ust. 2**, termin ten może ulec przedłużeniu, nie więcej jednak niż o czas trwania tych okoliczności.

§ 3

1. Zamawiający ustanawia koordynatora do nadzorowania prowadzonych robót w osobie – Krzysztofa Wieczorka posiadającego uprawnienia budowlane w zakresie specjalności drogi, Nr ………………………………….., powierza jemu czynności określone na mocy przepisów art. 25 i 26 ustawy – Prawo budowlane.
2. Wykonawca ustanawia osobę odpowiedzialną za prowadzone roboty ……………………. .
3. Wszystkie doręczenia i wezwania skierowane przez Zamawiającego do Wykonawcy uznaje się za prawidłowo i skutecznie dokonane, jeżeli będą złożone w siedzibie Wykonawcy.

 § 4

1. Wykonawca ma obowiązek, własnym staraniem i na własny koszt, zabezpieczyć teren budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami i urządzeniami, zapewnić warunki bezpieczeństwa, a także utrzymać w należytym porządku i stanie technicznym teren budowy oraz drogi wykorzystywane w celach transportowych na potrzeby swojej budowy.
2. Wykonawca ma obowiązek oznakowania terenu budowy – odcinka drogowego na długości wykonywania robót, na podstawie protokołu przekazania terenu, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami: Prawa budowlanego, Prawa o ruchu drogowym, BHP, w szczególności odcinka robót stwarzającego niebezpieczeństwo dla użytkowników drogi.
3. Wykonawca będzie ściśle przestrzegał wszelkie przepisy powszechnie obowiązujące dotyczące zdrowia i BHP, a mające zastosowanie do Wykonawcy.
4. Pracownicy Wykonawcy winni być ubrani w odzież ochronną zgodnie z wymogami BHP.
5. Przebywający na terenie budowy Wykonawca, jego personel i pracownicy nie będą wykonywać robót pod wpływem alkoholu ani jakiegokolwiek środka odurzającego.
6. W przypadku nie przestrzegania przez Wykonawcę postanowień o których mowa w ust. 2, ust. 3, ust. 4 i ust. 5niniejszego § Zamawiający ma prawo naliczyć karę w wysokości 2000,00 zł za jedno zdarzenie. Do kontroli przestrzegania wyżej wymienionych wymagań upoważnieni są specjaliści nadzorujący roboty w imieniu Zamawiającego.
7. Zamawiający będzie powiadamiany o wypadkach, a także szkodach na majątku Zamawiającego w momencie nastąpienia tego rodzaju zdarzenia.
8. Wykonawca jest zobowiązany składować materiały i urządzenia nie stwarzając przeszkód komunikacyjnych, a także, na własny koszt usuwać wszelkie odpady oraz śmieci z terenu budowy, przestrzegając przepisów obowiązujących w zakresie utylizacji odpadów, w szczególności przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t.j. Dz. U z 2010r. Nr 185, poz. 1246 z późn. zm.).
9. Wykonawca, niezależnie od wykonywanych zadań, przyjmuje pełną odpowiedzialność za przyjęty teren robót do dnia protokolarnego odbioru jego części lub całości, przez Zamawiającego.

§ 5

1. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, zgodnej z przedmiotem niniejszego zamówieniana czas realizacji robót objętych umową, tj. do dnia odbioru końcowego tych robót.
2. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.
3. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia, własnym staraniem i koszt własny, szkód powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy.
4. Jeżeli polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, w szczególności produkcji budowlano – montażowej, złożona w dokumentach ofertowych, traci ważność przed zakończeniem niniejszej umowy, wykonawca przedłuży ubezpieczenie OC, zachowując jego ciągłość przez okres o co najmniej 6 miesięcy od upływu terminu określonego w §2 ust. 2, i przekaże odpis (kopię) polisy Zamawiającemu.

§ 6

1. Przedmiot umowy winien być wykonany z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę. Wykonawca dostarczy na teren budowy materiały określone co do rodzaju, standardu i ilości w opisie przedmiotu zamówienia, oraz ponosi za nie pełną odpowiedzialność.
2. Materiały o których mowa w ust. 1,muszą odpowiadać, co do jakości, wymogom dotyczącym wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy – Prawo budowlane, a także wymaganiom jakościowym określonym w opisie przedmiotu zamówienia.
3. Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać przepisów obowiązujących w zakresie utylizacji odpadów, w szczególności przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t.j. Dz. U z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.).

**§ 7**

1. Wszelkie roboty objęte umową Wykonawca wykona siłami własnego przedsiębiorstwa.

**§ 8**

1. Wynagrodzenie za należyte wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, Strony ustalają, zgodnie z ofertą Wykonawcy na kwotę ……………. zł, bez VAT (słownie złotych: ……………………………………..), powiększoną o podatek VAT w kwocie …………….. zł, (słownie złotych: …………………………………………..), co stanowi kwotę …………….. zł łącznie z VAT (słownie złotych: ……………………………………………….).
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zostało wyliczone w oparciu o formularz cenowy sporządzony metodą kalkulacji uproszczonej.
3. Rzeczywiste wynagrodzenie Wykonawcy stanowić będzie suma iloczynów ilości rzeczywiście wykonanych i odebranych robót i cen jednostkowych podanych w formularzu cenowym Wykonawcy.
4. Strony dopuszczają zmianę wynagrodzenia brutto umowy, wynikającą z zaokrągleń podatku VAT w wystawianych fakturach częściowych.
5. W przypadku, gdyby wynagrodzenie Wykonawcy obliczone zgodnie z ust. 3 miało przekroczyć kwotę określoną w ust. 1 Strony mogą dokonać zmiany tej kwoty w drodze aneksu do umowy.

**§ 9**

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:

1. przekazanie terenu budowy,
2. przeprowadzenie odbioru robót – Zamawiający, na podstawie zgłoszenia gotowości do odbioru, o którym mowa w ust. 2 wyznaczy termin odbioru robót, w ciągu 7 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru. W czynnościach odbioru będą brali udział przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy. Strony sporządzą protokół odbioru zawierający wszelkie ustalenia, w szczególności Zamawiający wyznaczy terminy usunięcia wad i usterek ewentualnie stwierdzonych podczas odbioru. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie jego trwania ujawniono istnienie wad i usterek, uniemożliwiających odebranie przedmiotu umowy. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad stwierdzonych w protokole odbioru oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.
3. Zapłata za wykonane i odebrane roboty.
4. Do obowiązków Wykonawcy należy:
5. Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i sztuką budowlaną,
6. W ramach wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 8 ust. 1, Wykonawca ponosi koszty przeprowadzenia wszystkich prób, badań, sprawdzeń, przeglądów, pomiarów i odbiorów.

**§ 10**

1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury VAT, wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o protokoły odbioru.
2. Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone w zestawieniu wartości robót stanowić będzie wynik iloczynu ilości rzeczywiście wykonanych i odebranych robót i cen jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.
3. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie do 14 dni licząc od daty jej dostarczenia Zamawiającemu. Za datę zapłaty należności wynikającej z faktur uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
4. Zapłata należności z tytułu wystawionej faktury będzie dokonywana przez Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturach.
5. Zamawiający oświadcza, że zgodnie z zasadą scentralizowanego rozliczania podatku od towarów i usług VAT w Powiecie Elbląskim i jego jednostkach organizacyjnych:

 – Nabywcą realizowanych usług jest Powiat Elbląski ul. Saperów 14A, 82-300 Elbląg posiadający NIP 578 30 55 579,

 – Odbiorcą jest Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z/s w Pasłęku ul. Dworcowa 6, 14-400 Pasłęk.

Dane Nabywcy i Odbiorcy wskazane powyżej winny znajdować się na fakturach, które będą wystawiane z tytułu realizacji niniejszej Umowy.

**§ 11**

1. Strony postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy wynosi **36 miesięcy** od daty zakończenia odbioru końcowego.
2. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi także po terminie określonym w ust. 1, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu.
3. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 30 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego wad, o których mowa w niniejszym paragrafie, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

**§ 12**

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1. za każdy dzień zwłoki w wykonaniu zakresu robót określonego w umowie, o którym mowa w § 1 pkt1 – w wysokości 0,5% kwoty określonej w § 8 ust. 1 bez podatku VAT ustalonej w dniu zawarcia umowy,
2. za każdy dzień zwłoki, liczonego od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rękojmi za wady lub gwarancji jakości – w wysokości 0,5 % kwoty określonej w § 8 ust. 1 bez podatku VAT ustalonej w dniu zawarcia umowy,
3. za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 20% kwoty określonej w § 8 ust 1 bez podatku VAT
4. za podzlecenie przez Wykonawcę robót podwykonawcom, bez wymaganej zgody Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto.

2. Zamawiający wezwie Wykonawcę do niezwłocznego usunięcia wad i usterek, stwierdzonych podczas odbioru lub w okresie rękojmi. Jeżeli, pomimo uzgodnienia terminu usunięcia stwierdzonych wad lub usterek Wykonawca nie przystąpi do napraw lub tych napraw nie dokona albo wykona je nieprawidłowo, Zamawiający zleci ich wykonanie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

1. z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – w wysokości 20 % kwoty określonej w § 8 ust. 1 bez podatku VAT ustalonej w dniu zawarcia umowy.

4. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

5. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia.

6. Kary umowne lub inne należności Zamawiającego wynikające z umowy będą płacone w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę wezwania do zapłaty.

7. Zamawiający zapłaci Wykonawcy na jego wezwanie odsetki ustawowe za nieterminową realizację ciążących na nim płatności.

**§ 13**

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
2. Poza postanowieniami ust 1 Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w następujących przypadkach:
3. Wykonawca nie rozpoczął realizacji robót w ciągu 7 dni od daty przekazania placu budowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
4. Wykonawca, pomimo pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego nie wykonuje robót zgodnie z warunkami umownymi lub w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne,
5. Wykonawca przystąpił do likwidacji swojej firmy z wyjątkiem likwidacji przeprowadzonej w celu przekształcenia lub restruktyryzacji.

 3. Wykonawca może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy Zamawiający powiadomił pisemnie Wykonawcę, że nie będzie mógł pokryć zobowiązań finansowych wynikających z umowy.

 4. Rozwiązanie umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej wraz z podaniem szczegółowego uzasadnienia.

 5. W razie rozwiązania umowy, Strony umowy sporządzą w terminie 5 dni od daty rozwiązania, protokół inwentaryzacji wykonanych, a nie uregulowanych finansowo robót. Protokół inwentaryzacji będzie stanowić , w tym przypadku, podstawę do ostatecznego rozliczenia robót.

 6. Koszty zabezpieczenia przerwanych robót, potwierdzonych przez Strony umowy ponosi Strona winna rozwiązania umowy.

**§ 14**

 1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić w następujących przypadkach:

1. zmian nie dotyczących treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy,
2. przesunięcia terminu wykonania przedmiotu umowy, jeżeli z przyczyn od Wykonawcy niezależnych, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, nie jest możliwe dotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy,
3. przesunięcia terminu wykonanie przedmiotu umowy ze względu na konieczność wykonania dodatkowych opracowań, o ile nie jest możliwe równoległe wykonanie prac,
4. dopuszczalnej prawem zmiany stron umowy lub oznaczenia stron umowy,
5. wprowadzenia lub zmiany podwykonawcy zamówienia,
6. zmiany wynagrodzenia w następstwie zmiany przepisów o podatku od towarów i usług (VAT),
7. zmiany w zakresie przedmiotu zamówienia, jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian jest skutkiem zmiany przepisów prawa,
8. wynagrodzenie umowne może ulec zmianie w przypadku ograniczenia przez Zamawiającego zakresu przedmiotu umowy z przyczyn, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

**§ 15**

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia dotyczące niniejszej umowy wymagają pisemnej formy, pod rygorem nieważności.
2. Przeniesienie wierzytelności wynikających z niniejszej umowy lub powstałych przy jej realizacji wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.

**§ 16**

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj.: Dz. U z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.)

2. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy, które nie zostaną rozwiązane polubownie, Strony oddadzą pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

 WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW STANOWIĄCYCH INTEGRALNE CZĘŚCI UMOWY:

 1. Oferta Wykonawcy z dnia …………………..,

 2. formularz cenowy,

 3. Opis przedmiotu zamówienia

 4. Dokumentacja uproszczona

 5. STWiOR

**WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY**