**Opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest remont cząstkowy emulsją i grysami nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych, wykonywany przy użyciu remontera drogowego typu „patcher”, administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z/s w Pasłęku.

Zakres prac obejmuje remont cząstkowy (naprawę bieżąca) istniejących nawierzchni zamiejskich dróg powiatowych na terenie Powiatu Elbląskiego, administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z/s w Pasłęku, spękań, ubytków i wyboi grysami i emulsją przy użyciu remontera pod ciśnieniem, który będzie wykonywany etapami w miarę potrzeb lub interwencyjnie w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa ruchu na drodze w czasie 24 godzin od wydanego przez Zamawiającego polecenia.

**Sposób wykonywania remontu określają Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB).**

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych wykonywany będzie się według kolejności na poniżej podanych drogach powiatowych Powiatu Elbląskiego:

- nr 1149N na odc. granica powiatu – Kurowo Braniewskie – Kraskowo,

- nr 1157N na odc. Kurowo Braniewskie – granica powiatu (Stare Siedlisko),

- nr 1144N na odc. Zastawno (DW nr 509) - Kwietnik,

- nr 1175N na odc. Surowe – Grądki – Stare Grądki – Grużajny,

- nr 1183N na odc. Skowrony – Klekotki – granica powiatu,

- nr 1158N na odc. Osiek - Burdajny (DW nr 513) oraz (DW nr 509) Młynarska Wola – granica powiatu,

- nr 1348N na odc. Kwitajny Małe – Osiek,

- nr 1163N na odc. Szymbory - Godkowo (DW nr 513).

Łączne wynagrodzenie za wykonanie całego zamówienia nie przekroczy kwoty 100.000,00zł brutto.

Rzeczywiste wynagrodzenie Wykonawcy za zrealizowanie przedmiotu umowy ustalone zostanie na podstawie obmiaru powykonawczego robót, zaakceptowanego przez Zamawiającego oraz ceny jednostkowej określonej w ofercie Wykonawcy:

Cena jednostkowa 1 tony mieszanki emulsyjno-grysowej wbudowanej podczas remontu cząstkowego.

Termin wykonania prac: od dnia podpisania umowy do 31.10.2017r. lub wyczerpania się środków finansowych przeznaczonych na to zadanie.